# GA 스마트 제안서 — IT개발파트 미팅 설명문 (비개발자용)

작성 : 세일즈혁신TF · 2026-10-27 · 생성기 v8.82

## 0. 먼저 이 한 문장

"제가 만든 건 완성품이 아니라 '정답지와 설계도'입니다. 같은 결과가 나오게, 재료만 회사 데이터에서 자동으로 받아 오도록 정식 시스템으로 만들어 주세요."

미팅 목표는 세 가지입니다. ① 무엇을 받아 가는지 ② 어떤 원리인지 ③ 상품이 바뀌면 누가 무엇을 하는지를 IT와 합의하는 것입니다.

## 1. 이 프로그램이 하는 일 (30초 설명)

고객 가입설계서 PDF를 넣으면, 그 고객이 어떤 병에 걸렸을 때 얼마를 받는지를 한눈에 보여 주는 스마트 제안서 PDF(표지 + 보장요약 + 암보장 + 뇌·심보장 + 세부내역)가 자동으로 나옵니다. 사람이 계산하지 않고, 금액은 약관대로 컴퓨터가 계산합니다.

## 2. 어떤 원리로 돌아가나 — "식당 주방"으로 이해하기

| 식당 | 이 프로그램 | 실제 파일 |
| --- | --- | --- |
| 주문서 | 고객 가입설계서 PDF (가입한 담보와 금액) | 입력 |
| 재료창고 | 약관에서 뽑은 데이터 : 특약 4천여 개, 질병코드 목록, 지급금액표 | db.json 등 |
| 레시피북 | "이 특약은 어떤 경우에 얼마를 주나" 규칙 120줄 | rules.json |
| 메뉴판 틀 | 지면 132칸 각각 "어떤 병·치료 상황을 가정해서 계산하나" | ga_spec.py |
| 요리사 | 주문서의 담보마다 규칙대로 지급액을 계산하는 엔진 | scen_engine.py |
| 접시 담기 | GA가 준 디자인 그림 위에 계산된 금액 글자만 올려 PDF로 | ga_proposal.py |

칸 하나가 채워지는 순서(예 : 「암 진단금 · 일반암」)

- 이 칸은 "위암(C16)으로 진단받은 경우"를 가정한다고 정해져 있습니다.

- 고객이 가입한 담보를 하나씩 레시피북에 대 봅니다. (암진단비 → "진단 시 가입금액 지급")

- 약관 질병코드 목록에 C16이 있는 담보만 지급 대상으로 인정합니다.

- 지급되는 담보들의 금액을 합칩니다.

- 세부내역 쪽에 "무슨 담보에서 얼마가 합쳐졌는지"를 그대로 적습니다. 그래서 지면 숫자와 세부내역 합계가 항상 같습니다.

꼭 알려줘야 할 약속 5가지 (프로그램에 이미 지켜지게 만들어져 있습니다)

- 질병코드와 금액은 약관에 있는 것만 씁니다. 추측하지 않습니다.

- 모르는 담보가 들어와도 멈추지 않고 **"빈칸 + 이유 기록"**으로 남깁니다. (틀린 금액이 나가는 것보다 빈칸이 낫습니다.)

- 특정 상품만 막는 식의 제한을 두지 않습니다.

- 세부내역은 반드시 붙습니다. 못 만들면 제안서가 아예 안 나옵니다.

- 설계서에는 설계사·고객 개인정보가 있으니 저장·로그 범위를 따로 정해야 합니다.

## 3. 무엇을 IT에 넘기나 (인수인계 목록)

| 넘기는 것 | 쉬운 설명 | 파일 |
| --- | --- | --- |
| ① 소스코드 묶음 | 프로그램 전체. 그대로 돌려 볼 수 있음 | GA_smart_proposal_generator_v8.82.zip |
| ② 설계도 엑셀 | 132칸 각각에 어떤 담보가 들어가고 어떻게 합산되는지 | ga-blueprint-final.xlsx |
| ③ 칸 지도 | 칸을 누르면 들어오는 특약·금액이 보이는 화면 | ga-cell-map.html |
| ④ 정답지 | 테스트 설계서 15건 + 결과(132칸 전부 일치) | 엑셀 ⑩·⑪ 시트, 설계서 PDF(사내망으로만) |
| ⑤ 레시피 문서 | 구성 로직·실행법·이식 접점 | ga-it-handover-recipe.docx |
| ⑥ 개발 방향 가이드 | 협상 불가 원칙·검수 기준·유지보수 체계 | ga-system-it-handover-guide.docx |

합격 기준(가장 중요) : "테스트 설계서 15건을 새 시스템에 넣었을 때 132칸이 전부 지금과 똑같고, 세부내역 금액도 같으면 합격." 정답지가 있으니 "됐다/안 됐다"로 다툴 일이 없습니다.

## 4. 사내 시스템으로 옮길 때 달라지는 3곳

지금은 "사람이 PDF를 올려서" 재료를 만듭니다. 정식 시스템은 이 부분이 자동 연결로 바뀌어야 합니다.

| 지금 | 정식 시스템 | 확인 사항 |
| --- | --- | --- |
| 가입설계서 PDF를 글자로 읽어 담보·금액 추출 | 설계 시스템에서 담보 코드·금액을 데이터로 직접 받기 | PDF 읽는 부분이 통째로 필요 없어짐 |
| 약관 PDF를 사람이 올려 파싱 | 약관 질병코드 목록·지급금액표를 DB로 받기 | ⚠️ 사내에 데이터로 존재하는지가 1번 질문 |
| 규칙·칸 정의가 파일 | **관리 화면(표)**으로 | 현업이 개발 없이 고칠 수 있게 |

미팅에서 꼭 물어볼 질문 "약관 별표의 질병코드(KCD)와 지급금액표가 사내에 데이터(표)로 저장돼 있나요? PDF로만 있다면, 상품 출시 때 누가 데이터로 등록하나요?" 있다 → 연결만 하면 됩니다. 없다 → 그 등록 절차부터 상품개발과 함께 만들어야 합니다.

AI(MCP) 이야기가 나오면 : 고객에게 나가는 금액·질병코드 판정은 AI가 하면 안 됩니다(같은 설계서는 늘 같은 결과여야 하므로 정해진 규칙만). AI는 신상품 약관을 읽고 "이 특약은 이 칸 같다"는 초안을 만드는 보조로만 쓰고, 최종 확인은 사람이 합니다.

## 5. 앞으로 상품이 개정되고 추가되면 — 유지보수 방법

### 5-1. 어떤 일이 생기면 어디를 고치나

| 일이 생기면 | 하는 일 | 고치는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 상품 개정(약관·금액표 변경) | 새 약관 내용을 재료창고에 반영 | 특약 마스터·금액표 (사람이 파일을 고치지 않고 약관에서 다시 뽑는다) |
| 신담보 출시 | 레시피북에 규칙 한 줄 추가 | rules.json (코드 수정 아님) |
| GA가 칸 구성 변경(칸 추가/삭제) | 칸 정의 수정 | ga_spec.py |
| GA 디자인 변경 | 디자인 그림 교체 + 글자 자리 좌표 다시 측정 | 디자인 그림·좌표 파일 (계산은 안 건드림) |
| GA 결정 사항(예 : 간병인 표시 방식) | 규칙표/칸 정의의 문구·조건 수정 | 해당 규칙 |

핵심은 **"디자인을 바꿔도 금액이 안 바뀌고, 금액 계산을 고쳐도 디자인이 안 깨진다"**는 점입니다. 층이 분리돼 있어 한 곳을 고쳐도 나머지가 안전합니다.

### 5-2. 상품 개정 때 6단계 절차 (IT에 이렇게 요청)

- 상품 부서가 신상품·개정 정보(특약·별표·금액표)를 데이터로 등록

- 시스템이 자동 점검 : 처음 보는 특약은 없는지, 질병코드가 비어 있는 특약은 없는지 (지금은 점검 프로그램 H1~H6이 하는 일)

- 점검 결과를 **"미반영 담보 목록"**으로 담당자에게 알림

- 현업(TF)이 규칙·칸 정의 표를 고침 (약관 근거 확인)

- 정답지 설계서 15건을 자동으로 다시 돌려 "바뀌면 안 되는 칸이 안 바뀌었는지" 비교

- 통과하면 운영 반영 + 변경 기록(언제·누가·왜·금액이 얼마에서 얼마로)

### 5-3. 역할 분담(미팅에서 이름까지 정하기)

| 역할 | 하는 일 |
| --- | --- |
| 현업 책임(세일즈혁신TF) | 규칙·칸 정의 결정, 결과 최종 확인 |
| GA 창구 | 디자인·표시 규칙 결정, GA 요청 전달 |
| 상품개발 | 신상품 별표·금액표를 데이터로 등록 |
| IT 개발·운영 | 연결, 자동 점검, 반영, 장애 대응 |
| 정보보호 | 설계서(개인정보) 저장·로그 범위 승인 |

이 역할을 도입 전에 정하지 않으면 결국 현업이 다시 수작업을 하게 됩니다. 오늘 이름까지 적어 오시면 좋습니다.

### 5-4. 운영 장치 요청 (4가지)

- 변경 기록 : 규칙을 바꿀 때마다 언제·누가·왜 남기기

- 빈칸 보고서 : 매달 "계산에서 빠진 담보" 목록 자동 수신 (빈칸은 오류의 신호)

- 고치기 전후 자동 비교 : 정답지 15건으로 의도한 칸 외 변화가 없음을 확인

- 버전 표시 : 어떤 버전 규칙으로 만든 제안서인지 기록

## 6. 지금 아직 정해지지 않은 것 (미팅에서 같이 확인)

- GA 결정 대기 : 표지 기본 판(1/2), 꼬리줄 「코드」 값, 항암Ⅱ 기본 사례, 암 통합입통원일당 칸 위치

- 10/31 개정 신담보(특정순환계 통합치료비Ⅱ, 항암방사선/약물치료비Ⅱ, 암 통합입통원일당, 장기요양돌봄지원금)는 개정안 기준으로 규칙만 미리 넣었고, 정식 약관이 나오면 다시 대조해야 합니다.

- GA 디자인 원본(고해상도 표지 그림·로고)

## 7. 미팅 진행 순서 제안 (30분)

- (3분) 한 문장 + 데모 : 설계서 PDF → 제안서 PDF 즉석 시연 (오프라인 가능)

- (5분) 식당 비유로 원리 설명

- (5분) 인수인계 목록과 합격 기준(15건 × 132칸 일치)

- (7분) 이식 접점 3곳 + 핵심 질문(약관 질병코드·금액표 데이터 존재 여부)

- (7분) 상품 개정 6단계 절차와 역할 분담 정하기

- (3분) 일정과 다음 만남 정하기

## 8. 예상 질문과 답

| 질문 | 답 |
| --- | --- |
| 왜 AI 안 쓰나요? | 같은 입력엔 늘 같은 결과, 금액은 규칙대로만. 그래서 계산엔 AI가 없습니다(지금 만든 것도 AI가 아니라 규칙 프로그램이 만듭니다). |
| 개발 기간은? | 계산 로직은 이미 완성돼 있어 재작성할 필요 없이 이식이 핵심입니다. 오래 걸리는 부분은 "약관 데이터를 DB로 받는 연결"입니다. |
| 소스는 어떤 언어? | Python입니다. 사내 표준 언어로 옮기더라도 정답지 15건이 있어 결과 검증이 가능합니다. |
| 틀리면 누가 책임? | "정답지 일치"를 합격 기준으로 합의하고, 계산 제외·빈칸은 로그로 추적합니다. 규칙 판단 책임은 현업(TF), 시스템 책임은 IT입니다. |
| 개인정보는? | 설계서에 설계사명·고유번호가 있습니다. 저장 기간·로그 범위·화면 캡처 규칙을 정보보호와 따로 정해야 합니다. |