메리츠화재 세일즈혁신TF

GA 스마트 제안서 정식 시스템화

IT 전달 가이드 — 개발 방향 · 디자인 인계 · 유지보수

작성 : 세일즈혁신TF    ·    작성일 : 2026-10-20    ·    문서 버전 : 1.0

대상 : 정보시스템(IT) 개발·운영 담당자, GA 디자인 담당자

이 문서의 한 줄 요약 세일즈혁신TF가 만든 GA 스마트 제안서 생성기는 완성품이 아니라 「정답지와 설계도」입니다. 정식 시스템은 같은 결과를 내되, 원재료(약관 정보)를 사람이 올리지 않고 회사 데이터에서 자동으로 받아 오는 구조로 만들어 주십시오.

차례

1. 배경과 목적

2. 개발 방향 — 네 층으로 나눠 주십시오

3. 가장 먼저 확인할 것 — 질병코드가 데이터로 있는가

4. AI · MCP 를 쓸 때의 경계

5. 반드시 지킬 원칙 (협상 불가)

6. 검수(합격) 기준과 넘길 자료

7. GA 최종 디자인 전달 방법

8. 유지보수 — 「누가, 언제, 무엇을」을 도입 전에 정하기

9. 회의에서 쓸 핵심 문장

부록 A. 용어 풀이

부록 B. 변경 요청서 양식 (한 장)

# 1. 배경과 목적

GA 스마트 제안서는 고객 설계서 PDF 를 읽어 표지 · 보장요약 · 암보장 · 뇌·심보장 · 예상 보장금액 세부내역 지면을 자동으로 만드는 도구입니다. TF 가 시범 제작·검증을 마쳤고, GA 형 양식이 채택되어 회사 정식 시스템으로 도입합니다.

지금까지는 상품이 개정될 때마다 담당자가 약관 PDF 를 직접 올려 내용을 뽑아내고(파싱), 결과를 점검한 뒤 반영했습니다. 정식 시스템에서는 이 수작업을 회사 내부 데이터 연결로 바꾸는 것이 목표입니다. 이 문서는 그 과정에서 계산이 틀어지거나 유지보수가 끊기지 않도록, 개발 방향 · 디자인 인계 방법 · 운영 체계를 한곳에 정리한 것입니다.

## 현재 검증 현황

| 항목 | 현황 |
| --- | --- |
| 대상 상품 | 13개 상품 (탑재상품 GA 명칭 기준) |
| 특약 마스터 | 4,355개 특약 (그중 질병코드 목록을 가진 특약 2,897개) |
| 판정 규칙 | 113줄 (어떤 특약이 어떤 조건으로 지급되는가) |
| 지면 칸 | 129칸 (보장요약 49 · 암보장 42 · 뇌·심보장 38) + 세부내역(최소 3쪽) |
| 검증 | 테스트 설계서 17건 전부 129칸 일치, 글자 넘침·잘림 0건 |

# 2. 개발 방향 — 네 층으로 나눠 주십시오

생성기는 이미 「자주 바뀌는 것」과 「드물게 바뀌는 것」을 네 층으로 나눠 두었습니다. 시스템도 이 구분을 그대로 유지해 주십시오. 층마다 바뀌는 시점과 바꾸는 사람이 다르기 때문입니다.

| 층 | 내용 | 언제 바뀌나 | 지금 쓰는 파일(정답지) |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 원재료 | 특약 목록, 약관 별표의 질병코드(KCD), 지급금액표 | 상품 개정 때마다 | db.json · db_terms_extra.json · product_data.json · inj_itc.json · life_support.json |
| ② 판단 규칙 | 이 특약이 어느 칸에, 어떤 조건으로 들어가나 (간병인 규칙 포함) | 가끔 (신담보, GA 결정) | rules.json (113줄) · 간병인 규칙(ga_care) |
| ③ 칸 정의 | 지면 129칸이 각각 무엇을 보여 주나 | 드물게 | 설계도 엑셀 ga-blueprint-final.xlsx |
| ④ 디자인 | 글꼴 · 색 · 배치 | GA 디자인 확정 때 | 현재 화면 틀 (GA 최종 디자인으로 교체 예정) |

## IT 에 요청하는 세 가지

- ①은 회사 시스템에서 자동으로 받아 오도록. 상품·담보 코드 관리 시스템, 약관 관리 시스템과 연결해 상품 개정 시 사람이 PDF 를 올리지 않게 합니다.

- ②와 ③은 프로그램 코드가 아니라 「표」로 관리되도록. 예를 들어 「181일이상 간병인 담보는 미가입 처리」 같은 GA 결정이 나오면 개발 요청 없이 담당자가 표만 고쳐 반영할 수 있어야 합니다.

- ④는 계산과 완전히 분리되도록. 디자인을 바꿔도 금액이 바뀌는 일이 없어야 하고, 계산을 고쳐도 디자인이 깨지지 않아야 합니다.

# 3. 가장 먼저 확인할 것 — 질병코드가 데이터로 있는가

가장 큰 위험 요소 회사 시스템에 「특약 이름 · 가입금액」은 데이터로 있을 가능성이 높지만, 「약관 별표의 질병코드 목록」과 「지급금액표」는 PDF 문서로만 있을 가능성이 높습니다. TF 가 그동안 약관 PDF 를 직접 파싱한 이유가 바로 이 부분입니다.

## IT 에 확인할 질문

- 약관 별표의 질병코드(KCD) 목록이 사내 어딘가에 데이터(표) 형태로 저장되어 있습니까?

- 특약별 지급금액표(예 : 통합치료비 항목별 지급액)가 데이터로 있습니까?

- 설계서의 가입 특약 · 가입금액을 PDF 가 아닌 설계 시스템 데이터로 직접 받을 수 있습니까?

- 없다면, 신상품 출시 · 개정 때 누가 그 내용을 데이터로 등록합니까?

## 답에 따른 진행

| 답 | 진행 방법 |
| --- | --- |
| 데이터로 있다 | 연결만 하면 됩니다. TF 정답지(db.json 등)와 대조해 차이가 없는지 확인합니다. |
| 데이터로 없다 | 「상품 출시 때 별표 · 지급금액표를 데이터로 등록하는 절차」를 먼저 만들어야 합니다. IT 단독으로 정할 수 없으므로 상품개발 부서와 함께 담당과 시점을 정합니다. 그 전까지는 TF 의 약관 파싱 방식을 임시로 유지합니다. |

## 약관 PDF 를 읽을 때 주의 (자동 추출이 남는 경우)

- 약관 PDF 는 두 단 조판입니다. 글자를 뽑으면 둘째 단이 다음 별표 뒤에 섞입니다. 별표 코드를 셀 때는 반드시 다음 쪽까지 확인합니다(2026-10-02 특정순환계질환 분류표 오판 사례).

- 이름이 같은 특약은 약관 별표도 같습니다. 같은 이름인데 질병코드가 다르면 데이터 오류로 보고 약관 원문으로 바로잡습니다.

# 4. AI · MCP 를 쓸 때의 경계

MCP 는 AI 가 사내 데이터를 읽을 수 있게 해 주는 연결 통로입니다. 시스템화 과정에서 활용을 검토할 수 있으나 쓰는 범위를 분명히 나눕니다.

| 구분 | AI 사용 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 고객에게 나가는 금액 계산 | 사용하지 않음 — 정해진 규칙대로만 계산 | 같은 설계서는 언제나 같은 결과가 나와야 함 |
| 질병코드 판정 | 사용하지 않음 — 약관 별표 데이터로만 판정 | 추정이 섞이면 지급 오안내 위험 |
| 신상품 반영 초안 | 사용 가능 — 「이 특약은 이 칸 같다」는 초안 작성 | 반복 작업 단축 |
| 최종 확인 | 사람이 확인 후 반영 | 책임 소재 · 감사 대응 |

# 5. 반드시 지킬 원칙 (협상 불가)

| # | 원칙 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 질병코드는 약관 별표에서만 | 코드에서 만들거나 추정하지 않는다. 목록이 없으면 지급하지 않고 사유를 기록한다. |
| 2 | 금액도 지급금액표에 있는 것만 | 표에 없는 가입금액 · 항목은 계산에서 빼고 기록한다. |
| 3 | 모르는 담보는 「빈칸 + 기록」 | 규칙에 없는 담보가 와도 멈추거나 틀린 금액을 내지 않는다. 오류는 틀린 금액이 아니라 빈칸으로 나타나야 한다. |
| 4 | 상품명으로 막지 않는다 | 예외는 사유를 적은 정책 목록(제외 상품 목록)으로만 관리한다. |
| 5 | 개인정보 보호 | 설계서에는 설계사명 · 고유번호 · 고객정보가 있다. 저장 기간, 로그에 남길 범위, 화면 캡처 규칙을 따로 정한다. |

참고 : 치매간병통합케어보험은 스마트 제안서 제공 대상이 아닙니다(2026-10-02 결정).

# 6. 검수(합격) 기준과 넘길 자료

합격 기준 TF 가 쓰는 테스트 설계서 17건을 시스템에 넣었을 때 129칸 전부가 TF 결과와 똑같고, 세부내역 금액 · 글자 넘침 · 잘림에서 차이가 없으면 합격입니다.

기준을 숫자로 정해 두면 「됐다/안 됐다」를 두고 다툴 일이 없고, TF 의 결과물이 그대로 정답지가 됩니다. 상품 개정 후에도 같은 기준으로 다시 확인합니다.

## IT 에 넘길 자료

| 자료 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ga-blueprint-final.xlsx | 전체 흐름 · 계산 공식 · 판정 로직 · 칸별 매핑 · 특약 마스터 | 설계도 최종본 |
| ga-cell-map.html | 칸별로 어떤 특약이 들어가는지 보여 주는 지도 | 브라우저로 열람 |
| 규칙표_KCD검수결과.xlsx | 판정 규칙 113줄과 질병코드 검수 결과 |  |
| 특약 마스터 · 규칙 · 지급금액표 원본 | db.json · db_terms_extra.json · rules.json · product_data.json 등 | 정답 데이터 |
| 테스트 설계서 17건 + 결과 PDF | 합격 기준 비교용 | 개인정보 → 사내망 안에서만 전달, 외부 반출 금지 |
| 점검 방식 설명 | 자동 점검(H1~H6)과 고치기 전후 비교(회귀 점검) 개념 | 유지보수 절차에 그대로 사용 |

# 7. GA 최종 디자인 전달 방법

원칙 : 디자인은 겉모습만 바꾸고, 칸의 의미는 설계도 엑셀이 정한다.

## 7-1. GA 에 미리 요청할 것

- 디자인 시안의 각 칸에 번호를 붙여 달라고 요청합니다. 설계도 엑셀에 칸마다 ID 가 있으므로 같은 번호 체계를 쓰면 가장 좋습니다.

- 확정본에는 날짜와 버전을 적어 달라고 요청합니다(예 : GA 디자인 v1.0, 2026-11-xx).

- 가능하면 Figma 원본을, 어렵다면 PDF 와 글꼴 · 색상 · 크기 정보를 함께 받습니다.

## 7-2. IT 에 넘길 묶음 (3종)

| 자료 | 역할 |
| --- | --- |
| GA 디자인 원본 + 확정 날짜 | 어떻게 보이나 |
| 칸 번호 대응표 (디자인 칸 번호 ↔ 설계도 칸 ID) | 어느 칸에 무엇이 들어가나 |
| 설계도 엑셀 (ga-blueprint-final.xlsx) | 그 값을 어떻게 계산하나 |

칸 번호 대응표는 TF 가 시안을 받아 기존 129칸과 맞춰 초안을 만든 뒤 GA 확인을 받아 확정합니다.

## 7-3. 시안에는 잘 안 보이지만 꼭 정할 표시 규칙

| 항목 | 정할 내용 | 현재 기준 |
| --- | --- | --- |
| 미가입 | 어떤 경우 「미가입」으로 보이나 | 해당 칸에 지급되는 특약이 하나도 없을 때 |
| 보내줌 | 간병인 칸 표시 | 「1일이상 180일한도」 간병인지원 · 사용일당이 있을 때 (181일이상만 가입은 미가입) — GA 결정 2026-10-08 |
| 0원 · 빈칸 | 계산 제외 담보의 표시 | 틀린 금액 대신 빈칸 + 기록 |
| 금액 단위 | 만원/원, 쉼표, 소수점 | 현재 지면 표기를 따름 |
| 긴 글자 | 칸보다 길 때 줄바꿈 · 축소 규칙 | 넘침 · 잘림 0건 유지 |
| 세부내역 쪽수 | 담보가 많을 때 | 최소 3쪽, 담보 수에 따라 자동으로 늘어남 |
| 세부내역 필수 | 빼도 되는가 | 반드시 붙인다 (GA 확정 2026-10-02). 못 만들면 생성 자체를 실패 처리 |

# 8. 유지보수 — 「누가, 언제, 무엇을」을 도입 전에 정하기

지금은 TF 담당자가 약관 업로드부터 점검까지 직접 합니다. 정식 시스템에서는 이 일을 누가 맡을지 도입 전에 정해 두어야 합니다. 정하지 않으면 결국 다시 현업이 수작업을 하게 됩니다.

## 8-1. 상품 개정 시 처리 흐름

| 단계 | 할 일 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 신상품 · 개정 정보(특약 코드, 별표, 지급금액표)를 회사 시스템에 등록 | 상품 부서 |
| 2 | 자동 점검 실행 : 처음 보는 특약, 질병코드 목록이 빠진 특약, 규칙에 없는 담보 찾기 | 시스템(자동) |
| 3 | 점검 결과를 「미반영 담보 목록」으로 담당자에게 알림 | 시스템(자동) |
| 4 | 판단 규칙 · 칸 정의 표를 고침 (약관 근거 확인) | 현업 담당(TF · GA) |
| 5 | 테스트 설계서 17건 재실행 → 바뀌면 안 되는 칸이 그대로인지 비교 | 시스템(자동) + 현업 확인 |
| 6 | 통과 시 운영 반영, 변경 기록 남김 | IT 운영 |

## 8-2. IT 에 요청할 운영 장치

- 변경 기록 : 언제, 누가, 왜(약관 근거) 규칙을 바꿨는지, 금액이 얼마에서 얼마로 바뀌었는지 남깁니다.

- 빈칸 보고서 : 매달 「계산에서 빠진 담보」 목록을 자동으로 받습니다. 빈칸은 오류의 신호입니다.

- 고치기 전후 자동 비교 : 규칙을 바꿀 때마다 기준 설계서 결과를 비교해, 고친 곳 외에는 달라진 것이 없음을 확인합니다.

- 버전 관리 : 어떤 버전의 규칙으로 만든 제안서인지 지면 또는 기록에 남깁니다.

## 8-3. 역할표 (회의에서 이름을 채워 확정)

| 역할 | 하는 일 | 담당 부서 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현업 책임 | 판단 규칙 · 칸 정의 결정, 결과 최종 확인 | 세일즈혁신TF |  |
| GA 창구 | 디자인 · 표시 규칙 결정, GA 요청 전달 | GA 사업 부서 |  |
| 원재료 등록 | 신상품 별표 · 지급금액표 데이터 등록 | 상품개발 |  |
| 시스템 개발 · 운영 | 연결, 자동 점검, 반영, 장애 대응 | 정보시스템 |  |
| 개인정보 검토 | 설계서 저장 · 로그 범위 승인 | 정보보호 |  |

# 9. 회의에서 쓸 핵심 문장

「제가 만든 건 정답지와 설계도입니다. 시스템은 약관 데이터를 회사 시스템에서 자동으로 받고, 판단 규칙과 칸 정의는 표로 관리해서 개발 없이 고칠 수 있게 해 주세요.」 「금액과 질병코드는 AI 가 추정하면 안 되고, 모르는 건 빈칸과 기록으로 남겨야 합니다.」 「합격 기준은 설계서 17건, 129칸 일치입니다.」 「무엇보다 먼저, 약관 별표 질병코드가 사내에 데이터로 있는지 확인 부탁드립니다.」

# 부록 A. 용어 풀이

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| KCD (질병코드) | 한국표준질병사인분류 코드. 예 : 뇌졸중 I63. 특약마다 지급 대상 코드가 약관 별표에 적혀 있다. |
| 약관 별표 (분류표) | 약관 뒤쪽에 붙은 「어떤 질병 · 수술이 대상인가」 목록. |
| 지급금액표 | 항목별로 얼마를 지급하는지 정한 약관 속 표 (예 : 통합치료비). |
| 파싱 | PDF 같은 문서에서 필요한 내용을 자동으로 뽑아내는 작업. |
| 특약 마스터 | 모든 특약의 이름 · 질병코드 · 지급 조건을 모아 둔 기준 데이터. |
| 판단 규칙 | 「이 특약은 어느 칸에, 어떤 조건으로 지급되나」를 정한 표 (현재 113줄). |
| 자동 점검 (하네스 H1~H6) | 마스터 · 규칙 · 지급 경로 · 지면을 차례로 확인하는 점검 묶음. |
| 회귀 점검 | 고치기 전과 후 결과를 비교해 고친 곳 외에 달라진 것이 없는지 확인하는 방법. |
| MCP | AI 가 사내 시스템 · 데이터에 접근하도록 이어 주는 표준 연결 방식. |

# 부록 B. 변경 요청서 양식 (한 장)

| 항목 | 작성 내용 |
| --- | --- |
| 요청일 / 요청자 |  |
| 대상 상품 · 특약 |  |
| 무엇을 바꾸나 | 예 : 간병인지원일당 181일이상 단독 가입 시 「미가입」 표시 |
| 왜 (근거) | 약관 조항 · 별표 번호, 또는 GA 결정 일자 |
| 바뀌는 칸 | 설계도 칸 ID / 디자인 칸 번호 |
| 금액 변화 예시 | 예 : ○○○원 → ○○○원 (테스트 설계서 기준) |
| 확인 결과 | 테스트 설계서 17건 비교 : 의도한 칸 외 변화 없음 □ |
| 승인 | 현업 책임 □ IT 운영 □ |